Методические рекомендации для собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, по организации и проведению капитального ремонта общего имущества

2016 год

Александр Рудюк – директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов: «Внедрение системы капитального ремонта – не просто требование законодательства, это требование времени. Состояние жилищного фонда сейчас критическое, и если не начать исправлять ситуацию сейчас, дома станут руинами. А воспитание добросовестного собственника в России пока только начинается. И начинается оно в том числе с развития систем капитального ремонта. В Омской области реализация региональной программы начата в конце 2014 года, маховик капитального ремонта набирает обороты. Мы изначально взяли высокую планку, запланировав в первые 6 лет полностью ликвидировать «недоремонт» жилищного фонда. И в очередной раз призываем собственников занимать активную позицию, Региональный фонд – только инструмент реализации капитального ремонта, а все полномочия законно принадлежат собственникам. Выходите на собрания, приходите к региональному оператору за разъяснениями, максимально оперативно согласовывайте предложения о проведении капремонта, контролируйте работы. Прежде всего капитальный ремонт нужен именно вам! Надеемся, что наши методические рекомендации помогут вам стать не просто ответственными, но и грамотными в вопросах капремонта собственниками жилья».

СОДЕРЖАНИЕ

- Региональная программа капитального ремонта …………………………......................................6

- Взносы на капитальный ремонт…………...7

- Смена способа накопления средств на капитальный ремонт……………………………………..8

- Оплата квитанций…………………………11

- Предоставление льгот по оплате взноса на капитальный ремонт ……………...................................17

- Перечень работ по капитальному ремонту.............................................................................20

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на общем счете …………………………………………………………. .31

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на специальных счетах……………………………………………………..3

- «Судебные» дома………………………….42

- Это интересно..............................................43

- Контакты…………………………………..47

- Региональная программа капитального ремонта

Федеральный закон от 25.12.2012 № 271-ФЗ внес изменения в Жилищный кодекс, обязывающие все субъекты создать региональных операторов капитального ремонта, разработать и утвердить региональные программы, а собственников – уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. С этих пор в структуру платежа за жилищно-коммунальные услуги включен взнос на капитальный ремонт.

В декабре 2012 года в Омской области был создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который и был определен региональным оператором.

Постановлением Правительства Омской области 369-п 30 декабря 2013 года была утверждена региональная программа капитального ремонта.

Региональная программа капитального ремонта включает 7 975 многоквартирных домов, определяет вид работ по каждому из домов, а также содержит срок проведения капитального ремонта. Согласно программе, каждый многоквартирный дом должен быть отремонтирован один раз в шесть лет по одному конструктивному элементу. Программа размещена на сайте kapremontomsk.ru в разделе «Региональная программа».

На основании долгосрочной программы органы местного самоуправления составляют краткосрочные планы её реализации (сроком на 3 года). В настоящее время краткосрочные планы сформированы на период с 2014 по 2016 год. В краткосрочном плане указан конструктив, подлежащий капитальному ремонту в указный период, и прогнозируемый объем финансирования.

Реализация региональной программы в Омской области началась только в октябре 2014 года, так как в момент ее принятия   в Жилищный кодекс были внесены изменения, продлевающие период определения собственниками способа накопления средств на капитальный ремонт и отодвигающие момент наступления обязательств по уплате взносов (срок определения способа накопления был продлен с двух до шести месяцев, наступление обязательств по уплате – с четырех до восьми месяцев), в связи с чем планы начать ремонт в июне 2014 года сдвинулись и капитальный ремонт начался в октябре 2014 года. На конец 2015 года, т.е. за 16 месяцев реализации программы в работу было выведено 215 объектов, еще 294 объекта находилось на разной стадии готовности.

2. Взносы на капитальный ремонт

Новостройкам предоставили «каникулы» по оплате капремонта.

В Омской области собственники помещений в новостройках освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт на 2 года. Льготный период определен на заседании Правительства Омской области, состоявшемся 20 января текущего года. Отсчет времени, в течение которого новоселы могут не платить за капремонт, начинается после включения дома в региональную программу. Дома, вошедшие в региональную программу до принятия постановления Правительства Омской области о введении льготного периода для новостроек, обязаны уплачивать взносы на общих основаниях.

Согласно ст. 7 Закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области», собственники в случае формирования фонда капремонта на так называемом «общем» счёте обязаны уплачивать взносы ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за расчетным, на основании предоставленных региональным оператором квитанций. Минимальный размер взноса определяется на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения.

Несмотря на то, что взносы уплачиваются на так называемый «общий» счет регионального оператора, учет средств ведется в разрезе каждого дома и каждого собственника. Любой собственник вправе получить справку о состоянии своего лицевого счета, накоплении и задолженности всего дома. Для этого необходимо сделать письменный запрос в канцелярию Фонда. Справка будет готова через 10 дней. Получить ее можно в финансово-экономическом отделе Фонда (ул. Краснофлотская, 24), в обязательном порядке предъявив паспорт, свидетельство о праве собственности или регистрационное удостоверение.

Получить информацию в разрезе каждого дома, узнать начисленные и фактически оплаченные суммы, процент оплаты возможно на официальном сайте Фонда www.kapremontomsk.ru в разделе «Информация о МКД». Для этого необходимо ввести в строке поиска адрес дома.

3. Смена способа накопления средств на капитальный ремонт

Собственники помещений в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта (постановление Правительства Омской области от 30.12.2013 № 369-п), расположенных на территории Омской области, могут реализовать право выбора способа накопления средств на капитальный ремонт в течение шести месяцев с момента включения дома в региональную программу. Собственники, не реализовавшие право выбора, формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора по решению органов местного самоуправления. Для города Омска – Постановление от 12.08.2014 года № 1061-п «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали или не реализовали способ формирования фонда капитального ремонта в установленный срок». С документом можно ознакомиться на официальных сайтах Администрации города Омска – admomsk.ru, регионального оператора – kapremontomsk.ru, органов местного самоуправления муниципальных районов или непосредственно в самих органах местного самоуправления, в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

В то же время собственники вправе в любое время принять решение о смене способа накопления, для этого необходимо организовать общее собрание, заполнить протокол об изменении способа накопления средств (образец можно взять в Фонде или на официальном сайте Фонда – kapremontomsk.ru в разделе «Собственникам»). Данное решение принимается двумя третями голосов.

В случае смены способа накопления средств с общего счета на специальный счет в течение 5 дней с момента принятия решения копия протокола предоставляется региональному оператору и в Государственную жилищную инспекцию, кроме случая, если владельцем спецсчета выбран региональный оператор (ТСН, ТСЖ, ЖСК и управляющая организация также предоставляют справку об открытии спецсчета).  В случае если владельцем спецсчета выбрана управляющая организация, копия протокола общего собрания также предоставляется в управляющую организацию.

Решение общего собрания об изменении способа формирования фонда капитального ремонта со счета регионального оператора на специальный счет вступает в силу через 4 месяца с момента предоставления протокола общего собрания региональному оператору (согласно поправкам от 11.06.2015 в закон Омской области от 11.07.2013 № 1568-ОЗ). Средства, накопленные собственниками в данном доме, переводятся с общего счета на специальный в течение 5 дней с момента вступления в силу решения собственников.

В случае смены способа накопления со специального счета на общий протокол общего собрания в течение 5 дней с момента принятия решения предоставляется региональному оператору. Решение вступает в силу через месяц. Средства со специального счета на общий переводятся в течение пяти дней после вступления в силу протокола общего собрания.

В случае если в доме уже проведен капитальный ремонт за счет предоставленного и невозвращенного кредита, займа или средств общего счета регионального оператора, изменение способа формирования фонда капитального ремонта возможно после полного погашения задолженности.

Собственники также вправе сменить владельца специального счета. В данном случае протокол общего собрания и справка об открытии спецсчета предоставляются действующему владельцу спецсчета, на этом основании предыдущий владелец специального счета обязан подать заявление в банк о расторжении договора специального счета и перечислении остатка денежных средств в течение 10 дней после получения соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Для получения информации о накоплении средств на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, необходимо обращаться в канцелярию или бухгалтерию Фонда, заполнить заявление, предъявив паспорт и свидетельство о праве собственности. Если за информацией обращается уполномоченный представитель, то при себе он должен иметь протокол общего собрания с соответствующим решением, паспорт. Если уполномоченным является сотрудник управляющей компании, при себе он должен иметь доверенность.

4. Оплата квитанций

Все вопросы, касающиеся квитанций на оплату взносов за капитальный ремонт, вы можете задать специалистам абонентского отдела Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по телефонам или лично, обратившись по адресам:

ул. Краснофлотская, 24 каб.218, тел.: 900-300.

Территориальные представительства Фонда:

- ул. Герцена, 25, к. 102, тел.: 24-72-91

(в здании администрации ЦАО города Омска);

- ул. Красный Путь, 107, к. 101, тел.: 900-113

(в здании администрации САО города Омска);

- ул. Профинтерна, 15, к. 203, тел.: 900-128

(в здании администрации КАО города Омска);

- пр-т Карла Маркса, 62, к. 116, тел.: 900-121

(в здании Администрации ЛАО города Омска);

- ул. Лизы Чайкиной, 1, к. 115, тел.: 900-142

(в здании администрации ОАО города Омска).

Также вы можете адресовать вопросы на электронный адрес регионального оператора: kapremontomsk@mail.ru.

Обращаем внимание собственников, что в случае несвоевременной оплаты, после 20 числа месяца, следующего за расчетным, в следующей квитанции будут отражены долг и пени. Если оплата была произведена и имеются подтверждающие оплату документы, сумму долга можно вычеркнуть и оплачивать только текущие начисления.

В случае потери квитанции платёж можно осуществить по номеру лицевого счета в отделениях банков или скачать сформированную квитанцию в «личном кабинете». Ссылка на «личный кабинет» размещена на официальном сайте регионального оператора: www.kapremontomsk.ru. Для входа в «личный кабинет» каждому пользователю необходимо пройти регистрацию. При регистрации вводится номер лицевого счета абонента, указанный в квитанции, и адрес электронной почты, куда приходит сообщение с указанием пароля для входа в «личный кабинет».

Номер лицевого счета привязан к адресу дома, поэтому после прохождения регистрации абонента происходит автоматическое определение адреса.

Если вы являетесь нанимателем помещения и ошибочно оплатили квитанцию за капитальный ремонт, вам необходимо подойти в абонентский отдел Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, написать заявление на возврат средств. При себе иметь копию паспорта, копию документа, подтверждающего принадлежность квартиры к муниципальной собственности (договор соцнайма, ордер и др.), квитанцию об оплате, чек об оплате, копию документа с реквизитами на перечисление средств (сберкнижки, выписки банка – для карточки).

Если средства ошибочно перечислены на неверный счет, вам необходимо подойти в абонентский отдел Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, написать заявление на перезачет средств. К заявлению прилагаются: копия паспорта, квитанции на оплату, чек об оплате.

Для получения справки об отсутствии задолженности необходимо обратиться в абонентский отдел Фонда (ул. Краснофлотская, 24, каб. 218) либо в территориальные представительства Фонда, расположенные в зданиях администраций округов. При себе в обязательном порядке иметь свидетельство о праве собственности на квартиру.

Уважаемые собственники! Будьте внимательны при покупке недвижимости в многоквартирных домах! Согласно статье 158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт. Требуйте с продавца квартиры справку об отсутствии задолженности!

Оплатить квитанции за капремонт можно в следующих организациях и на следующих условиях

| Платёжный агент | Способ оплаты | Комиссия |
| --- | --- | --- |
| АО «Россельхозбанк» | операционист | 0% |
|  | терминалы | 0% |
|  | банкоматы | 0% |
| ПАО «Запсибкомбанк» | операционист | 0% |
| ПАО «Сбербанк России» | операционист | 1,5% |
|  | терминалы, банкоматы | 1% |
|  | система «Сбербанк Онлайн» | 1% |
| АО «ОТП Банк» | операционист | 1,5% (минимум 15 рублей) |
|  | терминалы, банкоматы | 1,5% |
|  | система дистанционного обслуживания «ОТПдирект Омск: Интернет» | 1,5% |
| ФГУП «Почта России» | операционист (город) | 2,36% |
|  | операционист (область) | 5,9% |
| ВсеПлатежи.ru (НКО «Перспектива» (ООО) | Интернет | 2% |
| «Квитоша» (ООО «Финансовые решения») | кассы | 1% |
| «ФРИСБИ» (ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика») | кассы | 1% |
| «Апельсин» (ООО «Городская сберегательная касса») | терминалы | 1% |
| ООО "КБ "СИБЭС" (ООО «ЕРЦ-СИБЭС») | Интернет, кассы, терминалы, банкоматы, мобильные телефоны | 1,5% |

Уважаемые собственники, обратите внимание на то, что АО «Россельхозбанк» установил терминалы с возможностью оплаты наличными.

Также обратите внимание на то, что терминалы не выдают сдачу. При этом вся сумма переводится на указанный вами лицевой счет. Соответственно, в случае оплаты суммы больше положенной, средства будут зачислены на будущий период.

Обращаем ваше внимание, что наибольшее количество ошибок совершается при оплате взноса на капитальный ремонт через устройства самообслуживания и банкоматы ПАО «Сбербанк России».

Предлагаем вашему вниманию инструкцию.

1. НА ОБЩИЙ СЧЕТ РФКР МКД

Счет 40604810509000000001

ИНН 5503239348

- Выбираем вкладку «Коммунальные платежи».

- Далее - вкладку «Расчетные центры. Капитальный ремонт».

- Выбираем услугу РФКР МКД (40604810509000000001)

- Проводим платеж.

2. НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА РФКР МКД, ПО КОТОРЫМ НЕ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СО СБЕРБАНКОМ

- Выбираем вкладку «Коммунальные платежи».

- Далее - вкладку «Расчетные центры. Капитальный ремонт».

- Выбираем услугу РФКР МКД (СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА МКД).

- Вводим расчетный счет.

- Далее указываем, ФИО плательщика, номер квартиры и сумму платежа.

Если по данному счету заключен договор, программа не найдет расчетный счет. В этом случае переходим к следующему пункту – п.3 «ОПЛАТА НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА РФКР МКД, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СО СБЕРБАНКОМ».

3. НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА РФКР МКД, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СО СБЕРБАНКОМ

- При оплате наличными денежными средствами выбираем вкладку «Личный кабинет. Поиск услуг».

- При оплате с банковской карты выбираем вкладку «Платежи и переводы», затем «Личный кабинет. Поиск услуг».

- Далее – «Поиск по наименованию» или «Поиск по расчетному счету».

- Если выбран «Поиск по наименованию», то указываем адрес (например, Лукашевича, 11).

- Если выбран «Поиск по расчетному счету», то указываем расчетный счет.

- После нахождения нужного расчетного счета/адреса проводим платеж.

ОПЛАТА в АС «СбербанкОнлайн»

1.	НА ОБЩИЙ СЧЕТ РФКР МКД

СЧЕТ 40604810509000000001

ИНН 5503239348

- В АС «СбербанкОнлайн» в разделе «ЖКХ и домашний телефон» выбираем вкладку «Квартплата».

- Выбираем услугу «РФКР (основной счет)».

- Проводим платеж.

2.	НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА РФКР МКД, ПО КОТОРЫМ НЕ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СО СБЕРБАНКОМ

- В АС «СбербанкОнлайн» в поисковой строке вводим фразу «специальные счета».

- Появляется вкладка «РФКР (специальные счета МКД)».

- Заполняя необходимые реквизиты, проводим платеж.

3. НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА РФКР МКД, ПО КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР СО СБЕРБАНКОМ

- В АС «СбербанкОнлайн» в строке поиска набираем расчетный счет / Адрес дома.

- Выбираем услугу РФКР МКД (Адрес дома).

- Проверяем реквизиты получателя платежа (расчетный счет).

- Проводим платеж.

5. Предоставление льгот по оплате жилья с учетом взноса на капитальный ремонт

По вопросам предоставления льгот и субсидий специалисты абонентского отдела не консультируют. По данным вопросам необходимо обращаться в филиалы казенного учреждения Омской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

Филиал Кировского административного округа 644112, г. Омск, пр-т Комарова, д. 11/1 644082, г. Омск, ул. Революционная, д. 18 kirovsky@sub.omsk.ru

Филиал Ленинского административного округа 644020, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, д. 55 644113, г. Омск, ул. Вострецова, д. 2 leninsky@sub.omsk.ru

Филиал Октябрьского административного округа 644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 283/3 644021, г. Омск, ул. Ипподромная, д. 35А oktabrsky@sub.omsk.ru

Филиал Советского административного округа 644029, г. Омск, пр-т Мира, д. 114 644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 2/2 sovetsky@sub.omsk.ru

Филиалы Центрального административного округа 644024, г. Омск, ул. Чкалова, д. 25, 644024, г. Омск, ул. М. Жукова, д. 21 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42 centry@sub.omsk.ru

Телефон единой справочной службы: 37-40-09.

Часы приема граждан:

понедельник – четверг: с 9:00 до 17:00;

обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00.

Категории граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный ремонт.

Федеральные льготные категории граждан:

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

- участники Великой Отечественной войны;

- ветераны боевых действий;

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанные инвалидами;

- члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто  и других мест принудительного содержания;

- граждане, пострадавшие от техногенных катастроф.

С 1 января 2016 года право на предоставление компенсации расходов за оплату взносов на капитальный ремонт получили:

- инвалиды I и II групп;

- дети-инвалиды;

- граждане, имеющие детей-инвалидов.

Региональные льготные категории граждан:

- ветераны труда;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- многодетные семьи;

- проживающие и работающие в сельской местности педагогические работники, работники организаций здравоохранения, учреждений социального обслуживания населения, а также пенсионеры, уволенные из указанных учреждений;

- лица, удостоенные почетного звания "Почетный гражданин Омской области" либо награжденные золотой медалью "За особые заслуги перед Омской областью".

6.	Перечень работ по капитальному ремонту

Перечень работ по капитальному ремонту, выполнение которых возможно при реализации региональной программы, определен ст. 15 закона Омской области №:1568-ОЗ и включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу;

5) ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома;

8) разработку проектной документации, в случае если законодательством Российской Федерации требуется ее разработка;

9) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных в установленном порядке памятниками архитектуры, в случае если законодательством Российской Федерации требуется проведение таких экспертиз;

10) осуществление технического надзора за проведением работ по капитальному ремонту общего имущества;

11) ремонт системы вентиляции;

12) проведение энергетического обследования с составлением энергетического паспорта;

(К выполнению работ по проведению энергообследования дома с составлением энергетического паспорта допускаются организации, имеющие свидетельство саморегулируемой организации. В ходе энергообследования анализируются данные по строительным конструкциям дома, потреблению коммунальных ресурсов (тепла, холодного и горячего водоснабжения, энергопотребления, как от силового электрооборудования, так и на освещение квартир, лифтовых шахт и других мест общего пользования). Данные оцениваются за год, предшествующий капитальному ремонту, даются рекомендации по проведению мало- и среднезатратных мероприятий,  рассчитывается срок их окупаемости. Все данные систематизируются и вносятся в сформированный энергетический паспорт многоквартирного дома. Стоимость услуги оценивается в размере от 1,4 до 1,7 процента от стоимости комплексного ремонта дома.

Дополнительно энергоаудиторы определяют места потерь тепловой и электрической энергии, составляют термограммы фасадов, вводно-распределительных устройств многоквартирного дома, на основании которых могут быть определены целесообразность и порядок выполнения видов работ по капитальному ремонту.)

13) изготовление технического паспорта после проведения капитального ремонта общего имущества.

Капитальный ремонт предполагает замену изношенных и непригодных для эксплуатации элементов конструктива. Какие именно работы и в каком объеме производить, отражает дефектная ведомость.

| № п\п | Наименование видов работ | Подвиды и перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро -, тепло -, газо -, водоснабжения, водоотведения | 1. Ремонт или замена инженерных систем. 1.1.Холодного водоснабжения, в том числе: 1.1.1) ремонт или замена водомерных узлов; 1.1.2) ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.1.3) замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; 1.1.4) ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок; 1.1.5) ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода. 1.2. Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе: 1.2.1) ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; 1.2.2) ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.2.3) замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру. 1.3. Ремонт или замена системы канализации и водоотведения, в том числе: 1.3.1) ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; 1.3.2) замена задвижек при их наличии. 1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе: 1.4.1) ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.4.2) замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; 1.4.3) перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования и замена в жилых помещениях отопительных приборов, не имеющих отключающих устройств; 1.4.4) установка, ремонт или замена в комплексе оборудования ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) и при наличии повысительных насосных установок. 1.5. Ремонт или замена системы газоснабжения, в том числе: 1.5.1) ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков; 1.5.2) замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях. 1.6. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе: 1.6.1) ремонт или замена ГРЩ (главный распределительный щит), распределительных и групповых щитов; 1.6.2) ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; 1.6.3) замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счётчиков, установочных и осветительных приборов коммунального освещения; 1.6.4) замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. 2. Модернизация инженерных систем, в т. ч: 2.1) обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб; 2.2) перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; 2.3) замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие; 2.4) переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов. 3. Замена печного отопления на центральное с устройством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения. 4. Оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, водоподкачек, бойлерных. |
| 2. | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт | Ремонт и замена лифтового оборудования с его модернизацией, в т.ч.: 1) ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2) ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт; 3) ремонт машинных помещений; 4) ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования; 5) оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризация лифтового оборудования. |
| 3. | Ремонт крыш | 1.Ремонт конструкций крыш. 1.1 Из деревянных конструкций: 1.1.1) ремонт с частичной заменой стропильных ног, мауэрлатов, обрешетки сплошной и разряженной из брусков; 1.1.2) антисептирование и антипирирование деревянных конструкций; 1.1.3) утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 1.1.4) ремонт (замена слуховых окон). 1.2. Из железобетонных стропил и кровельных настилов: 1.2.1) устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов; 1.2.2) утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 1.2.3) ремонт стяжки для кровельного покрытия. 2. Замена покрытий крыш: 2.1) полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий; 2.2) полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий; 2.3) полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т.п.) с устройством примыканий. 3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). 4. Ремонт или замена надкровельных элементов: 4.1) ремонт лазов на кровлю; 4.2) ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства; 4.3) смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт; 4.4) смена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек; 4.5) ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт; 4.6) восстановление или смена ограждения на чердачной кровле. 5. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия. |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах | 1. Ремонт участков стен подвала и пола. 2. Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений. 3. Гидроизоляция стен и пола подвала. 4. Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей. 5. Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей. 6. Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей). 7. Ремонт отмосток. 8. Ремонт или замена дренажной системы. |
| 5. | Ремонт фасада | Ремонт фасада: 1) ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер; 2) ремонт облицовочной плитки; 3) окраска по штукатурке или по фактурному слою; 4) ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий; 5) ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования; 6) окраска со стороны фасада оконных переплетов; 7) ремонт ограждающих стен; 8) ремонт и замена окон и балконных дверей (в составе общего имущества); 9) ремонт или замена входных наружных дверей; 10) усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей; 11) усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей; 12) смена оконных отливов; 13) смена водосточных труб; 14) ремонт цоколя. |
| 6. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления: - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; - холодной воды; - электрической энергии; - газа; - узлов управления ресурсами с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учёта и управления. |
| 7. | Ремонт фундамента многоквартирного дома | Работы по ремонту или замене фундамента: 1) заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундамента; устройство защитного слоя; 2) устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента. |

При производстве работ выполняются требования следующих документов:

ВСН 41-85 (р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий» (утв. Приказом Госстроя СССР от 18.04.1985 № 109);

МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий» (принята и введена в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.12.1999 № 79);

ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (утв. Приказом Госкомархитектуры от 26.12.1989 № 250);

СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);

ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312);

РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7);

ВСН 42-85 (р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 № 135).

7. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на общем счете

На этапе подготовки к проведению капитального ремонта собственники получают предложение о проведении капитального ремонта (информация размещена в квитанции). Уведомление рассылается не позднее чем за месяц до наступления года проведения капитального ремонта. В каком году будет отремонтирован Ваш дом, можно узнать на сайте kapremontomsk.ru в разделе «Информация о МКД», написав в поисковой строке улицу и номер дома.

Собственникам необходимо передать в Фонд капитального ремонта сведения (номер контактного телефона, имя, фамилию) об уполномоченном лице (старший по дому, члены совета дома, другие уполномоченные лица), с кем представители Фонда смогут при подготовке пакета документов и проведении капитального ремонта поддерживать контакт.

Информацию можно передать в отдел жилищного хозяйства Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, который расположен по адресу: ул. Краснофлотская, д. 24, направить по электронной почте kapremontomsk@mail.ru либо по телефону: 399 – 835.

После получения пакета документов из Регионального фонда капитального ремонта собственники проводят общее собрание.

Если указанный в предложении конструктивный элемент (например, крыша), подлежащий капитальному ремонту, устраивает всех собственников многоквартирного дома, то после получения пакета документов от регионального оператора в течение трех месяцев собственники должны провести общее собрание. Пакет документов включает дефектную ведомость, смету расходов, образец протокола общего собрания, договор.

На общем собрании собственники обязаны рассмотреть указанные документы и принять решение, в котором должно быть определено:

1) перечень работ по капитальному ремонту;

2) смета расходов на капитальный ремонт;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Протокол общего собрания сдается в отдел жилищного хозяйства Фонда капремонта (ул. Краснофлотская, д. 24, каб. № 214).

Если в течение трех месяцев с даты получения пакета документов собственники не проведут общее собрание и не представят согласованный пакет документов  региональному оператору, то за них это решение примет орган местного самоуправление. Собственники в этом случае лишаются права принимать участие в ходе капитального ремонта, а также участвовать в приемке работ.

В случае если указанный в квитанции конструктивный элемент, подлежащий капитальному ремонту, не устраивает собственников многоквартирного дома, собственники имеют право изменить конструктивный элемент, проведя общее собрание. В протоколе следует указать тот вид работ, который собственники считают целесообразным. Протокол общего собрания и листы для голосования можно получить в отделе жилищного хозяйства Фонда капремонта (ул. Краснофлотская, 24, каб. № 214) либо распечатать образец протокола с официального сайта регионального оператора www.kapremontomsk.ru, зайдя в раздел «Собственникам».

Копию заполненного протокола необходимо предоставить в Администрацию города Омска или муниципальных образований Омской области, а также в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в отдел жилищного хозяйства. На изменение вида работ собственникам дается три месяца. По всем вопросам, касающимся выбора конструктивного элемента и проведения общего собрания, можно обращаться в отдел жилищного хозяйства Фонда капитального ремонта, который расположен по адресу: ул. Краснофлотская, д. 24, каб. № 214 либо по телефону: 399 – 835.

После получения от собственников согласованного пакета документов региональный оператор готовит конкурсную документацию для отбора подрядной организации.

Чем быстрее собственники проведут общее собрание и представят в Фонд капитального ремонта согласованный пакет документов, тем быстрее региональный оператор начнет готовить документы для выбора подрядной организации!

Отбор подрядной организации проходит в два этапа.

- Объявление торгов и прием заявок от подрядных организаций на участие в конкурсе.

Информацию об объявлении торгов региональный оператор размещает на официальном сайте www.kapremontomsk.ru в разделе «Подрядчикам» во вкладке «Конкурсы». В течение 10-12 рабочих дней принимаются заявки от подрядных организаций. Члены комиссии вскрывают конверты и рассматривают заявки на участие в конкурсе в день и время, установленные в конкурсной документации по конкретному дому. Собственники помещений в многоквартирном доме имеют право присутствовать на процедуре вскрытия конвертов и рассмотрения заявок участников конкурса.

- Оценка поданных заявок и определение победителя конкурса.

Победитель определяется не позднее пяти рабочих дней после вскрытия конвертов. По итогам конкурса с подрядчиком-победителем заключается договор. Срок заключения договора может составлять до 45 календарных дней с момента размещения на официальном сайте последнего протокола конкурсной комиссии. Таким образом, процедура определения подрядчика, от объявления торгов до момента подписания договора, длится до 60 календарных дней. Если конкурс признан несостоявшимся, то производится повторное проведение конкурсной процедуры, которая занимает столько же времени, сколько первоначальная конкурсная процедура.

Всю информацию о конкурсах собственники могут получить на официальном сайте регионального оператора www.kapremontomsk.ru в разделе «Подрядчикам» (вкладка «Конкурсы»), где публикуются конкурсная документация по каждой процедуре и протоколы заседаний конкурсной комиссии. По вопросам, касающимся даты и времени вскрытия конвертов, обращаться в сектор организации конкурсных процедур юридического отдела Фонда капремонта: ул. Краснофлотская, д. 24, каб.  № 319 или по телефону: 399 – 834.

После подписания договора Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и подрядная организация подписывают акт передачи объекта. Далее подрядчик может приступать к капитальному ремонту.

Вниманию собственников!

Требуйте у строителей документы до начала капитального ремонта. Не пускайте в дом подрядчиков, у которых отсутствуют копия договора и акт передачи объекта. Без представителя Фонда капитального ремонта не запускайте строителей на объект.

Подрядчик совместно с уполномоченным представителем собственников или сотрудником управляющей компании выбирают место складирования материалов, строительного мусора, размещения бытовки, определяют источник водоснабжения и электроэнергии. Подрядчик обязан также установить биотуалет.

За каждым многоквартирным домом, где начинается капитальный ремонт, закреплен куратор — это специалист отдела технического надзора Регионального фонда капитального ремонта.

Подрядчик обязан разместить на информационных досках или входах в подъезды паспорт объекта, содержащий наименование работ, подрядной организации, заказчика, указание куратора объекта и сроков выполнения работ.

Согласно Жилищному кодексу собственники обязаны обеспечить доступ подрядной организации к общему имуществу. К общему имуществу относятся: крыша, лифты, подвал, фундамент, фасад, система вентиляции, инженерная система, в том числе, стояки отопления и водоснабжения, находящиеся в квартире.

По всем вопросам производства работ, в том числе при возникновении нештатных ситуаций собственники могут обращаться к куратору дома либо к начальнику отдела технического надзора Регионального фонда капитального ремонта (ул. Краснофлотская, д. 24) или по телефонам: 399-890, 399-891.

После завершения работ проводится сдача-приемка объекта приемочной комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, подрядной организации, администрации округа или муниципального района и уполномоченного представителя.

Уполномоченный представитель собственников должен поставить свою подпись в следующих документах:

- акт выверки объемов;

- дополнительное соглашение на изменение цены договора подряда (при необходимости);

- акт приемочной комиссии о готовности конструктивного элемента после капитального ремонта МКД;

- акт приемки выполненных работ (КС-2).

В ходе проведения капитального ремонта собственники вправе забрать старые демонтированные материалы. Для этого необходимо в течение 3 дней после демонтажа материалов уведомить заказчика и подрядчика актом, утвержденным уполномоченным лицом о варианте использования демонтированных материалов и оборудования. В случае выбора использования демонтированных материалов и оборудования для нужд собственников помещений в многоквартирном доме, собственники в течение пяти дней должны обеспечить его складирование, сохранность, утилизацию и (или) вывоз. Подрядчик передает материалы по акту уполномоченному представителю собственников.

В течение 10 рабочих дней с момента окончания работ по капитальному ремонту региональный оператор должен освободить объект и прилегающую территорию от строительных материалов.

Если в процессе проведения работ по капитальному ремонту произошла нештатная ситуация, например затопление, то собственникам необходимо обращаться к региональному оператору.

На место выезжает комиссия, состоящая из представителя подрядной организации, Регионального фонда, управляющей организации (по согласованию) и собственника, чьё имущество пострадало. Стороны подписываю акт, согласно которому подрядчику устанавливается срок для ликвидации причиненного ущерба.

Гарантийный срок на все виды работ, выполненных в рамках региональной программы, составляет 5 лет. Если в течение этого срока в доме обнаружился брак, собственникам необходимо обратиться к региональному оператору. После обследования объекта составляется рекламационный акт, где устанавливается срок для подрядчика на устранение дефектов.

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на специальных счетах

Собственникам помещений в многоквартирном доме, формирующим фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, прежде чем приступить к проведению ремонта, необходимо ознакомиться с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014-2043 годы на сайте регионального оператора kapremontomsk.ru, в правовых системах (постановление Правительства Омской области от 30.12.2013 года №369-п) или у специалистов Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Согласно части 4.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его финансирования.

Далее собственникам необходимо уточнить сумму зачисленных на специальный счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с частью 7 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации банк, в котором открыт специальный счет, и владелец специального счета предоставляют по требованию любого собственника помещения в многоквартирном доме информацию о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету.

Для получения выписки по счету заявителю необходимо обратиться в канцелярию или бухгалтерию Фонда (ул. Краснофлотская, 24), заполнить заявление, предъявив паспорт и свидетельство о праве собственности. Если за информацией обращается уполномоченный представитель, то при себе он должен иметь протокол общего собрания с соответствующим решением, паспорт. Если уполномоченным является сотрудник управляющей компании, при себе он должен иметь доверенность. Справка будет готова в течение 10 дней.

Перед проведением капитального ремонта необходимо инициировать общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме. Образец протокола размещен на официальном сайте регионального оператора www.kapremontomsk.ru в разделе «Собственникам». Решением общего собрания определить или утвердить:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) смету расходов на капитальный ремонт;

3) подрядную организацию;

4) сроки проведения капитального ремонта;

5) источники финансирования капитального ремонта;

6) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Кроме того, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме необходимо выбрать лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на подписание договора подряда.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 44, с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации решения по вопросам использования фонда капитального ремонта принимаются большинством, не менее двух третей, голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

Региональному оператору необходимо предоставить оригиналы следующих документов:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

2) договор подряда (с приложением локального сметного расчета).

После чего региональный оператор в течение 30 календарных дней проводит экспертизу представленных документов и дает указание банку о перечислении со специального счета аванса в размере не более чем тридцать процентов от стоимости услуг и (или) работ по договору подряда в адрес подрядной организации.

После проведения работ собственники помещений в многоквартирном доме предоставляют региональному оператору акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по договору подряда.

В соответствии с частью 6 статьи 177 Жилищного кодекса Российской Федерации банк отказывает в выполнении распоряжения владельца специального счета о совершении операции, в подтверждение которой не представлены вышеуказанные документы.

9. «Судебные» дома

Многоквартирные дома, в отношении которых вынесено судебное решение о том, что орган местного самоуправления должен выполнить работы по капитальному ремонту за счет средств бюджета, включены в региональную программу капитального ремонта на общих основаниях. Наличие судебного решение не является основанием для исключения дома из региональной программы или освобождения собственников помещений в данных домах от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Если в судебном решении указан комплексный ремонт дома (все конструктивы), ремонт администрацией не выполнен, а в рамках региональной программы в доме должен быть в ближайшее время проведен капитальный ремонт, о чем собственникам направляется предложение регионального оператора, то собственники должны самостоятельно принять решение: производить ремонт в рамках региональной программы, то есть за счет своих взносов, или ждать исполнения судебного решения. В первом случае собственники принимают предложение регионального оператора. Во втором случае решением общего собрания переносят срок ремонта на более поздний на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, который предоставляется Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов.

Если в судебном решение указана лишь часть конструктивов, то собственники могут в рамках региональной программы выбрать ремонт иных конструктивов.

10.	Это интересно

Граждане, задолжавшие за услуги ЖКХ, могут не получить кредиты.

В марте 2015 года вступили в действие изменения, внесенные в Федеральный закон РФ от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». Теперь в течение 10 дней после вступления в силу судебного решения о признании задолженности гражданина за услуги ЖКХ информация о должнике будет передана в бюро кредитных историй.

Если в течение 10 дней погасить задолженность, то можно предотвратить передачу информации. Если же за десять дней долги погашены не будут, то любая организация ЖКХ, выигравшая суд у потребителя ее услуг, имеет право без его согласия передать информацию о наличии судебного решения по просроченной задолженности в бюро кредитных историй. Ранее на передачу подобной информации нужно было получить письменное согласие должника, теперь его не требуется. При этом о факте передачи информации гражданин будет в обязательном порядке уведомлен. Срок передачи данных составляет четырнадцать дней.

Более того, за непредоставление либо задержку предоставления данных в кредитные бюро введена административная ответственность, предусматривающая штраф для должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В рамках региональной программы  отремонтировано 255 многоквартирных домов (по данным на 27.01.2016).

г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.3, корп.2

г. Омск, ул. 3-я Транспортная, д.11

11.  Контакты Регионального фонда капитального ремонта МКД

Юридический адрес: 644043, г. Омск,

ул. Краснофлотская, д.24.

Телефоны «горячей линии»: 900-300, 399-830.

Официальный сайт: www.kapremontomsk.ru

E-mail: kapremontomsk@mail.ru

Режим работы абонентского отдела

|  | Адрес | Телефон | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Абонентский отдел | ул. Краснофлотская, д.24, каб. 218 | 900 - 300 | ПН, ВТ, СР 8.30 – 17.30 ЧЕТВЕРГ – неприемный день ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |
| Отдел в администрации ЦАО | ул. Герцена, д.25, каб.102 | 24-72-91 | ПН – ЧТ 8.30 – 17.30 ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |
| Отдел в администрации САО | ул. Красный Путь, д.107, каб.101 | 900-113 | ПН – ЧТ 8.30 – 17.30 ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |
| Отдел в администрации КАО | ул. Профинтерна, д.15, каб.203 | 900-128 | ПН – ЧТ 8.30 – 17.30 ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |
| Отдел в администрации ЛАО | пр-т Карла Маркса, д.62, каб.116 | 900-121 | ПН – ЧТ 8.30 – 17.30 ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |
| Отдел в администрации ОАО | ул. Лизы Чайкиной, д.1, каб.115 | 900-142 | ПН – ЧТ 8.30 – 17.30 ПЯТНИЦА 8.30- 16.30 ОБЕД 13.00-14.00 |

Режим работы канцелярии

ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ 8.30-16.30

ПЯТНИЦА 8.30-15.30

ОБЕД 13.00-14.00

Отправлено в печать 29.01.2016